BONUM_223-19-77ZK_Приложение 5

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

г. Екатеринбург												«___» _______2019 г.

Именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице главного врача Дугиной Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», как победитель (единственный участник) запроса котировок, в лице ________________________________________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, РАБОТ отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, РАБОТ ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум», на основании протокола __________ № ____________ от ___________ (шифр закупки BONUM_223-19-77ZK, номер ________), заключили настоящий ДОГОВОР (в дальнейшем по тексту ДОГОВОР) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется по поручению ЗАКАЗЧИКА выполнить ремонтные работы кровли, замену ендов в лечебно-диагностическом корпусе (литер П) в «ЗОВЛ «Луч» (далее - РАБОТЫ), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результат проведенных РАБОТ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.

1.2. Виды, требования к выполненным РАБОТАМ и стоимость выполненных по настоящему ДОГОВОРУ РАБОТ согласованы СТОРОНАМИ в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему договору) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.

1.3. РАБОТЫ, выполненные по настоящему ДОГОВОРУ должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации по качеству результатов РАБОТ, а так же СНиП, ГОСТ, ПУЭ, территориальными строительными нормами требованиями ЗАКАЗЧИКА в соответствии с ДОГОВОРОМ и иметь по окончанию выполнения работ:

- счет, счет-фактуру (при наличии);

- акт о приемке выполненных работ форма КС-2;

- справка о стоимости работ формы КС-3;

- акты скрытых работ (в случае выполнения скрытых работ);

- гигиенические и противопожарные сертификаты на все применяемые материалы, сертификаты соответствия и технические паспорта на все установленное оборудование;

- документы, подтверждающие стоимость установленных оборудования, конструкции и использованных материалов.

1.4.    Выполнение РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ осуществляется: с момента заключения ДОГОВОРА в течение 30 (тридцати) дней.

1.5. Место выполнения РАБОТ: 624022, Свердловская область, Сысертский район, поселок Луч, загородное отделение восстановительного лечения «Луч» (далее - ОБЪЕКТ).

- ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Цена ДОГОВОРА является твердой, определяется на весь срок исполнения ДОГОВОРА и составляет _____________ рублей ___копеек (сумма прописью), включая НДС_____________ рублей ___копеек (если НДС не облагается, то указывается основание освобождения от уплаты налога, )за исключением случаев, предусмотренных п. 9.5. ДОГОВОРА.

  - Цена ДОГОВОРА является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения ДОГОВОРА.

Цена ДОГОВОРА включает все расходы связанные с исполнением ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по договору,  в том числе стоимость всех материалов, конструкций и оборудования, транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, доставки на объект, производство работ в соответствии с ведомостью объемов работ  и локальным сметным расчетом, уборки и вывоза строительного мусора, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые ПОДРЯДЧИК должен выплатить в связи с выполнением обязательств по ДОГОВОРУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Для оплаты настоящего ДОГОВОРА используются внебюджетные средства.

  - Оплата производится в следующем порядке:

Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА по заявке ЗАКАЗЧИКА после фактически выполненных работ на основании представленных ПОДРЯДЧИКОМ счета, счета-фактуры (при наличии), а также с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ формы КС-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Основанием для оплаты выполненных РАБОТ является счет на оплату, выставленный ПОДРЯДЧИКОМ и полученный ЗАКАЗЧИКОМ.

Оплата по ДОГОВОРУ осуществляется в рублях Российской Федерации.

На всех документах, перечисленных в п. 2.4. ДОГОВОРА, а именно:

- счет

- счет-фактура

- акт о приемке выполненных работ форма КС-2

- справка о стоимости работ формы КС-3

обязательно должны быть указаны наименования ЗАКАЗЧИКА, подрядчика, номер и дата ДОГОВОРА, даты оформления и подписания документов, ФИО ответственных лиц.

2.5. Датой оплаты считается дата приема банком ЗАКАЗЧИКА платежных документов к исполнению. За дальнейшее прохождение денежных средств ЗАКАЗЧИК ответственности не несет.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК имеет право:

    - Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов, конструкций и изделий, соблюдение сроков выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

    - Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте ОБЪЕКТА конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

    - Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным ДОГОВОРОМ.

    - Осуществлять контроль выполнения ПОДРЯДЧИКОМ мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.

    - Давать обязательные для ПОДРЯДЧИКА предписания при обнаружении отступлений от локальных сметных расчетов (смет), нормативно-технических документов, настоящего ДОГОВОРА и приложений к нему. Не устранение замечаний ЗАКАЗЧИКА в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.

    - Требовать от ПОДРЯДЧИКА представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с п. 1.3., 2.4. ДОГОВОРА.

  - ЗАКАЗЧИК обязан:

    - Согласовать и утвердить в течение 3 (трех) дней представленный ПОДРЯДЧИКОМ календарный график поэтапного выполнения строительно-монтажных работ и согласовать его с ЗАКАЗЧИКОМ (Приложение № 3).

    - Оплатить выполненные и принятые по ДОГОВОРУ работы в соответствии с условиями ДОГОВОРА.

    - Назначить ответственным лицом для оперативного решения текущих вопросов по ДОГОВОРУ со стороны ЗАКАЗЧИКА:

Тихонов Сергей Анатольевич

    - Представить ПОДРЯДЧИКУ сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 2 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в ДОГОВОРЕ.

  - ПОДРЯДЧИК вправе:

    - Требовать от ЗАКАЗЧИКА приемки результатов надлежаще выполненных работ.

    - Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты принятых без замечаний работ.

    - Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА информацию, документы, необходимую для выполнения ДОГОВОРА.

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить ЗАКАЗЧИКУ отчетную документацию по итогам исполнения ДОГОВОРА в соответствии с п. 1.3., 2.4.

    - В течение 3 (трех) дней с даты заключения ДОГОВОРА согласовать и предоставить ЗАКАЗЧИКУ календарный график поэтапного выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3).

    - ПОДРЯДЧИК обязуется производить РАБОТЫ на территории ЗАКАЗЧИКА только в рабочие дни, не ранее 8:00 и не позднее 18:00.

    - ПОДРЯДЧИК подтверждает, что РАБОТЫ будет выполнять только квалифицированный персонал ПОДРЯДЧИКА.

    - При выполнении РАБОТ на территории ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и техники безопасности, санитарные нормы, экологические требования, правила внутреннего распорядка и режима на территории ЗАКАЗЧИКА, установленные действующим законодательством и внутренними нормативными актами ЗАКАЗЧИКА, в том числе, проведет работу по обеспечению рабочих мест аптечками первой помощи и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

    - Все оборудование, механизмы и инструменты, используемые ПОДРЯДЧИКОМ, должны быть в рабочем и безопасном состоянии, надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

    - В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения ДОГОВОРА. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение РАБОТ, являющихся предметом ДОГОВОРА, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения ДОГОВОРА.

    - ПОДРЯДЧИК и его полномочные представители обязаны по приглашению ЗАКАЗЧИКА принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на ОБЪЕКТЕ, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.

    - Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, предназначенных для выполнения работ в соответствии с условиями ДОГОВОРА.

    - Предоставить ЗАКАЗЧИКУ в течение 3 (трех) дней с даты заключения ДОГОВОРА, перечень служащих, рабочих (с указанием профильных специальностей), с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения с ПОДРЯДЧИКОМ, с обязательным указанием ФИО, количества привлекаемого персонала для выполнения указанных видов работ.

    - Не позднее 2 (двух) дней известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Графиком выполнения работ (приложение № 3).

    - Предоставлять не позднее 1 (одного) дня с момента получения запроса от ЗАКАЗЧИКА информацию о ходе исполнения ДОГОВОРА, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении ДОГОВОРА.

    - Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения.

    - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить надлежащий порядок обработки, безопасности и конфиденциальности персональных данных согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации ставшей доступной при исполнении условий настоящего ДОГОВОРА и являющейся врачебной тайной.

    - При привлечении субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей и иных лиц ПОДРЯДЧИК при заключении ДОГОВОРА обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом заверенные субподрядные договоры на осуществление РАБОТ, указанные в п. 1.2. ДОГОВОРА. Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не изменяет обязательств ПОДРЯДЧИКА по ДОГОВОРУ. ПОДРЯДЧИК несет ответственность по настоящему ДОГОВОРУ за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей и иных лиц, как за свои собственные.

    - Использовать для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование только при наличии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество, а также материалы, согласно  локально сметному расчету (Приложение №2) и ведомости объемов работ (Приложение №1), либо материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Для подключения освещения строительной площадки и подключения электроинструментов ПОДРЯДЧИКУ самостоятельно необходимо согласовать точки подключения к электроснабжению с пользователями соответствующих зданий.

    - ПОДРЯДЧИК обязан выполнить уборку строительного мусора и остатков оборудования, строительных конструкций на строительной площадке и на прилегающей к зданию территории. ПОДРЯДЧИК по требованию ЗАКАЗЧИКА обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству.

    - За безопасность выполнения работ на объекте отвечает ПОДРЯДЧИК, а также несет ответственность за порчу имущества ЗАКАЗЧИКА и/или третьих лиц на ОБЪЕКТЕ, если она произошла по вине ПОДРЯДЧИКА в процессе производства работ.

    - Назначить в день заключения ДОГОВОРА ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по ДОГОВОРУ и передать ЗАКАЗЧИКУ информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты ЗАКАЗЧИКА:

_______________Ф.И.О.,___________________ должность, _______________телефон (с указанием кода города).

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - ЗАКАЗЧИК вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию.

  - Для проверки соответствия выполненных работ условиям ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться ЗАКАЗЧИКОМ своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.

  - Приемка работ на соответствие объему и качеству выполненных работ осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 3 (трех) дней со дня получения извещения (уведомления) от ПОДРЯДЧИКА. По результатам приемки работ ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) дней подписывает документы, указанные в п.1.3 настоящего ДОГОВОРА.

  - ЗАКАЗЧИК, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.

  - Дата подписания СТОРОНАМИ документов указанных в п. 1.3 настоящего ДОГОВОРА является датой выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ.

  - В случае если в ходе проведения процедуры приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата выполненных работ и ОБЪЕКТА в соответствии с его целевым назначением, либо выполненные с отступлением от строительных норм и правил, а равно если на момент приемки работ ПОДРЯДЧИКОМ не будут завершены какие-либо виды работ, СТОРОНЫ составляют протокол о недостатках (дефектах) (Приложение № 4), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый ПОДРЯДЧИКУ для их устранения. В любом случае установленный СТОРОНАМИ в протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 7 (семь) рабочих дней. ПОДРЯДЧИК должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

  - В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от подписания Протокола о недостатках (дефектах) (приложение № 4) ЗАКАЗЧИК самостоятельно составляет такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен ПОДРЯДЧИКУ способом, фиксирующим его получение (при этом отправление Протокола о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ПОДРЯДЧИКА, указанному в ДОГОВОРЕ, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если ПОДРЯДЧИК в течение 3 (трех) дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит ЗАКАЗЧИКУ письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный ПОДРЯДЧИКОМ экземпляр такого Протокола, будет считаться, что ПОДРЯДЧИК согласился с выводами, содержащимися в представленном Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся ЗАКАЗЧИКУ в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы, пени), и возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные ЗАКАЗЧИКУ ненадлежащим выполнением работ по настоящему ДОГОВОРУ.

  - Повторная процедура приемки работ проводится в порядке и сроки, установленные настоящим разделом ДОГОВОРА, по письменному извещению ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИКА об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение № 4), и готовности сдать работы ЗАКАЗЧИКУ.

5.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1.   ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполненных работ условиям ДОГОВОРА, действующим нормативным правовым актам, и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

5.2.   Гарантийный срок на выполняемые по настоящему ДОГОВОРУ работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания отчётных документов, указанных в п.1.3 настоящего ДОГОВОРА.

5.3.    ПОДРЯДЧИК несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

5.4.    При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 ДОГОВОРА недостатков ЗАКАЗЧИК должен заявить о них ПОДРЯДЧИКУ в течение 3 (трех) дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатках (дефектах), СТОРОНЫ составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5). Для составления соответствующего акта СТОРОНЫ вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из СТОРОН.

В случае уклонения ПОДРЯДЧИКА  от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5), ЗАКАЗЧИК вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет ПОДРЯДЧИК, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКА, причинно-следственной связи между действиями ПОДРЯДЧИКА и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между СТОРОНАМИ – обе СТОРОНЫ поровну.

5.5.   После получения Акта об обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатках (дефектах) (Приложение № 5), течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет ПОДРЯДЧИКА). Свидетельством об этом являются подписи СТОРОН в соответствующем разделе Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (Приложение № 5).

5.6.    В случае обнаружения недостатков (дефектов) ПОДРЯДЧИК обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (Приложение № 5). При этом данные недостатки (дефекты) подлежат безвозмездному устранению в течение 7 (семи) дней.

В случае получения письменного отказа ПОДРЯДЧИКА от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 3 (трех) дней ПОДРЯДЧИК не приступит к устранению недостатков (дефектов), ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКА.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. СТОРОНЫ несут ответственность за просрочку и/или невыполнение и/или ненадлежащее выполнение условий настоящего ДОГОВОРА в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность ПОДРЯДЧИКА:

- в случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойку (штрафа, пеней) в размере восьми трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы невыполненного обязательства, за каждый день просрочки до исполнения обязательства по ДОГОВОРУ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного ДОГОВОРОМ срока исполнения обязательства.

Срок уплаты неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления требования ЗАКАЗЧИКОМ.

ПОДРЯДЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА;

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату штрафной неустойки (штрафа). Штрафы начисляются за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ. Размер штрафа устанавливается ДОГОВОРОМ в виде фиксированной суммы и составляет 2% (два процента) от цены ДОГОВОРА – и составляет _____________ рублей ___ копеек (сумма прописью) за каждый установленный случай нарушения обязанностей ПОДРЯДЧИКА, указанных в настоящем ДОГОВОРЕ.

6.3. Ответственность ЗАКАЗЧИКА:

- в случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного ДОГОВОРОМ срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Срок уплаты неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления требования ПОДРЯДЧИКОМ.

ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата неустойки не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств по ДОГОВОРУ.

6.5. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

6.6. В случае просрочки исполнения и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ, ЗАКАЗЧИК, руководствуясь положениями ст. 410, 421, 521 ГК РФ, вправе осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке, без отдельного согласия ПОДРЯДЧИКА путем удержания ЗАКАЗЧИКОМ суммы неустойки при окончательном расчете с ПОДРЯДЧИКОМ.

- ФОРС-МАЖОР

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего ДОГОВОРА. При этом срок исполнения обязательств по ДОГОВОРУ отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. СТОРОНА, у которой возникли такого рода обстоятельства, не позволяющие ей выполнить обязательства по ДОГОВОРУ, должна в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую СТОРОНУ. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую СТОРОНУ права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

7.3. Срок действия обстоятельств непреодолимой силы, по истечении которого, СТОРОНЫ должны принять решение по поводу дальнейшего действия ДОГОВОРА составляет 2 (два) месяца.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. СТОРОНЫ будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, которые возникнут при исполнении настоящего ДОГОВОРА, были урегулированы путем переговоров.

8.2.  В случае не достижения согласия между СТОРОНАМИ спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

8.3. При проведении СТОРОНАМИ претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 5 (пять) дней с даты получения претензии. Претензия может быть направлена СТОРОНОЙ по электронной почте, указанной в разделе 12 ДОГОВОРА.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия ДОГОВОРА устанавливается с момента подписания его обеими СТОРОНАМИ по 31.10.2019 г., но в любом случае полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по ДОГОВОРУ: по оплате РАБОТЫ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней).

9.2. Расторжение ДОГОВОРА допускается по соглашению СТОРОН, по решению суда, в случае одностороннего отказа СТОРОНЫ от исполнения ДОГОВОРА в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКАЗЧИК обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА в случаях: если в ходе исполнения ДОГОВОРА установлено, что ПОДРЯДЧИК и (или) оказываемые РАБОТЫ не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым РАБОТАМ или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых РАБОТ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения ПОДРЯДЧИКА (поставщика, подрядчика).

Под существенным нарушением ПОДРЯДЧИКОМ условий ДОГОВОРА СТОРОНЫ понимают следующее:

1) оказание РАБОТЫ при отсутствии документов, указанных в п. 2.4 ДОГОВОРА;

2) ПОДРЯДЧИК задерживает срок оказания РАБОТЫ на 3 (три) рабочих дня и более.

При этом в случае устранения ПОДРЯДЧИКОМ нарушений, указанных в подпунктах 1) - 2) настоящего пункта в сроки, указанные в п. 3. 4.9. ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК считается исполнившим соответствующее обязательство без таких нарушений.

9.3. ЗАКАЗЧИК вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и/или ДОГОВОРОМ, при условии, если это было предусмотрено ДОГОВОРОМ.

9.3.1. Решение ЗАКАЗЧИКА об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется ПОДРЯДЧИКУ одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ПОДРЯДЧИКА (подрядчика, ПОДРЯДЧИКА), указанному в ДОГОВОРЕ, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение ЗАКАЗЧИКОМ подтверждения о его вручении ПОДРЯДЧИКУ. Выполнение ЗАКАЗЧИКОМ требований настоящей части считается надлежащим уведомлением ПОДРЯДЧИКА об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения ЗАКАЗЧИКОМ подтверждения о вручении ПОДРЯДЧИКУ указанного уведомления либо дата получения ЗАКАЗЧИКОМ информации об отсутствии ПОДРЯДЧИКА по его адресу, указанному в ДОГОВОРЕ. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения ЗАКАЗЧИКА об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА в ЕИС.

9.4. Решение ЗАКАЗЧИКА об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА вступает в силу и ДОГОВОР считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКА об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА.

9.5. ЗАКАЗЧИК по согласованию с участником при заключении и исполнении ДОГОВОРА вправе изменить:

1) предусмотренный ДОГОВОРОМ объем оказываемых РАБОТ. При увеличении объема оказываемых РАБОТ ЗАКАЗЧИК по согласованию с ПОДРЯДЧИКОМ вправе изменить первоначальную цену ДОГОВОРА соответственно изменяемому объему РАБОТ, а при внесении соответствующих изменений в ДОГОВОР в связи с сокращением объема РАБОТ ЗАКАЗЧИК обязан изменить цену ДОГОВОРА указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по ДОГОВОРУ, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по ДОГОВОРУ;

3) цену ДОГОВОРА:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения ДОГОВОРА;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 п. 9.5. ДОГОВОРА;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

9.6. При исполнении ДОГОВОРА не допускается перемена ПОДРЯДЧИКА (ПОДРЯДЧИКА, подрядчика), за исключением случаев, когда новый ПОДРЯДЧИК является правопреемником ПОДРЯДЧИКА, с которым заключен ДОГОВОР вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев. В случае перемены ПОДРЯДЧИКА его права и обязанности переходят к новому ПОДРЯДЧИКУ в том же объеме и на тех же условиях.

9.7. Если при исполнении ДОГОВОРА осуществляется перемена ЗАКАЗЧИКА, то права и обязанности ЗАКАЗЧИКА, предусмотренные ДОГОВОРОМ и не исполненные к моменту перемены ЗАКАЗЧИКА, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным ДОГОВОРОМ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из СТОРОН наименования, руководителя, юридического адреса и (или) адреса места нахождения (почтового адреса), банковских или иных реквизитов, она обязана письменно известить об этом другую СТОРОНУ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий ДОГОВОР могут вноситься по взаимному соглашению СТОРОН, оформленному дополнительным соглашением в письменном виде по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством.

10.3. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми СТОРОНЫ обмениваются в ходе исполнения ДОГОВОРА (далее – корреспонденция), могут направляться СТОРОНАМИ друг другу любыми средствами связи, в т.ч. по электронной почте, указанной в разделе 12 ДОГОВОРА, при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от СТОРОНЫ ДОГОВОРА.

Для передачи юридически значимых сообщений в ходе исполнения ДОГОВОРА СТОРОНЫ согласились использовать адреса электронной почты, указанные в разделе 12 ДОГОВОРА.

СТОРОНЫ самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты, указанной в разделе 12 ДОГОВОРА. В случае если СТОРОНЕ было направлено электронное сообщение и не доставлено по причине неработоспособности адреса электронной почты адресата, такое сообщение считается полученным данной СТОРОНОЙ.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.4. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим ДОГОВОРОМ, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий ДОГОВОР составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждой из СТОРОН.

10.6. Неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА являются:

- Ведомость объемов работ (Приложение №1);

- Локальный сметный расчет (Приложение №2);

- График выполнения работ (Приложение №3);

- Протокол о недостатках (дефектах) (Приложение №4);

- Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (Приложение №5).

- АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по ДОГОВОРУ СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по ДОГОВОРУ СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей ДОГОВОРА законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая СТОРОНА обязуется уведомить другую СТОРОНУ в письменной форме. В письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая СТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по ДОГОВОРУ до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти дней с даты направления письменного уведомления.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

## Приложение № 1

## к договору

№ ___ от «___» ________ 2019 г.

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на текущий ремонт Лечебно – диагностического корпуса, литер П,п,п1 расположенного по адресу: Свердловская область, |  |  |  |  |  |
| Сысертский район, Санаторий «Луч»назначение - нежилое здание, литер П,п,п1 кадастровый номер 66:25:00000003975, ремонт кровли, замена ендов в ЛДК , |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 1 т демонтированных конструкций | 0,629 | ТЕР46-02-004-01 |  |
| 2 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | м2 кровли | 85 | ТЕР12-01-007-08 |  |
| 3 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 | м2 | 85 | ТССЦ-101-4571 |  |
| 4 | Смена ендов из листовой стали шириной до 0,7 м | м | 20 | ТЕРр58-20-2 |  |
| 5 | Защита ендов дополнительным слоем из кровельной мембраны | м ендовы | 20 | ТЕР12-01-005-04 |  |
| 6 | Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA130" | м2 | 40 | ТССЦ-101-7193 |  |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 поверхности воздуховодов | 20 | ТЕР20-01-001-10 |  |
| 8 | Воздуховоды металлические | м2 | 20 | ТССЦ-301-9066 |  |
| 9 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 2 | ТЕР12-01-011-01 |  |
| 10 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | м2 примыканий | 12 | ТЕР12-01-030-01 |  |
| 11 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1,25 | ТЕР26-01-039-01 |  |
| 12 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 25 | ТССЦ-104-0099 |  |
| 13 | Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм | м2 | 20 | ТССЦ-104-0427 |  |

## Приложение № 2

## к договору

№ ___ от «___» ________ 2019 г.

ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

## Приложение № 3

## к договору

№ ___ от «___» ________ 2019 г.

Форма

- График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |

| ЗАКАЗЧИК ___________________ «___» ______ 20__ г. МП | ПОДРЯДЧИК ____________________ «___»______ 20__ г. МП |
| --- | --- |

## Приложение № 4

## к договору

№ ___ от «___» ________ 2019 г.

ФОРМА

Протокол о недостатках (дефектах).

от «_____» ___________ 201__ г. № _________

к договору от ______ ____ 201___ г. № _________

по текущему ремонту здания, сооружения - ___________________________________________________________________________

1. Наименование организации, почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование выполняемых работ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата  поступления _____________________________________________________________________________

3. Дата обнаружения недостатков (дефектов) ___________________________________________________________________________

4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов) подробно ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Причина возникновения недостатков (дефектов) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дополнительные данные ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении работ повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности оборудования ):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен представителем (ями): _________________________________________

(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)

## Приложение № 5

## к договору

№ ___ от «___» ________ 2019 г.

ФОРМА

Акт

об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок

от «_____» ___________ 201__ г. № _________

к ДОГОВОРУ от ______ ____ 201___ г. № _________

по текущему ремонту здания, сооружения - ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наименование организации, почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наименование выполняемых работ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата  поступления __________________________________________________________________________________

- Дата обнаружения недостатков (дефектов) в гарантийный период____________________________________________________________________________

- Описание обнаруженных недостатков (дефектов) в гарантийный период подробно________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Причина возникновения недостатков (дефектов) в гарантийный период__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Дополнительные данные ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Заключение (характер недостатков (дефектов) в гарантийный период, решение о восстановлении выполнения работ, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) в гарантийный период)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности оборудования и др. ):_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Акт составлен представителем (ями): _________________________________________

(ФИО, должность) ______________________________________ (подпись)

Заказчик:

______________________________ ______________________________ Должность

_______________________/_________

«_____» __________ 201__ г.

МП

Указывается наименование объекта закупки.

Вводятся дополнительные документы.

Исключить выделенное курсивом в случае отсутствия потребности в выполнении данных работ.

Указывается наименование Заказчика.

Указывается наименование объекта закупки.

Вводятся дополнительные документы.

Исключить выделенное курсивом в случае отсутствия потребности в выполнении данных работ.

Указывается наименование Заказчика.